РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» 05.2016 г. № 440

г.Трубчевск

Об утверждении Программы проведения

проверки готовности к отопительному периоду

2016-2017 гг. теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии

Трубчевского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Трубчевского муниципального района  согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района Е.А.Слободчикова.

Глава администрации  				               		И.И.Обыдённов

Исп. Нач.отдела ЖКХ и

охраны окруж.среды

Г.П.Бардашевич

Зам.главы администрации

Е.А.Слободчиков

Начальник орг.-прав. отдела

О.А.Москалёва

Гл.спец.орг.-прав.отдела

О.Г.Андрейчикова

Приложение

к постановлению администрации

Трубчевского муниципального района

от «31» 05.2016 г. № 440

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Трубчевского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Трубчевского муниципального района  (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

1.2. Подготовка теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурного режима и санитарно-гигиенических условий в помещениях;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

-  рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального законодательства, законодательства Брянской области, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на нормативное функционирование.

1.3. Программа определяет порядок действий администрации Трубчевского муниципального района (далее - администрация) при проведении проверок готовности и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду.

1.4. Проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден распоряжением администрации (далее – Комиссия).

1.5. Основными задачами Комиссии являются:

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;
            - осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

1.6. Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы;

- рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

1.7. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у заинтересованных лиц информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных лиц, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

2. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Трубчевского муниципального района

2.1. График проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Трубчевского муниципального района, указан в приложении N 1 к Программе.

2.2. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Трубчевского муниципального района (далее - график).

2.3. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления паспорта готовности Трубчевского муниципального района к отопительному периоду.

2.4. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения, учреждения культуры, учебные заведения), по объектам жилищного фонда – до 15 сентября.

2.5. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в приложении N 1 к Программе:

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующий подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организации к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1 Программы.

2.6. Комиссия в соответствии с графиком рассматривает документы (указанные в п. 2.5.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.7. Результаты проверки оформляются Актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению N 2 к Программе.
           В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
           - объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.8. При наличии у Комиссии замечаний по выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9. При неготовности организации к отопительному периоду Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к отопительному периоду устанавливается Комиссией.

2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по образцу (приложение N 3 к Программе), выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение N 1
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2016-2017 гг. теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой

энергии Трубчевского муниципального района

График

проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Трубчевского муниципального района

| № п/п | Наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии |  |  |
| 1. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» | 15.08.2016 |
| 2. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Трубчевский автомеханический техникум" | 15.08.2016 |
| 3. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Трубчевский политехнический техникум" | 16.08.2016 |
| 4. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Трубчевский профессионально-педагогический колледж» | 16.08.2016 |
| 5. | ГБСУСОН Брянской области «Трубчевский психоневрологический интернат» | 17.08.2016 |
| 6. | ГБСУСОН «Психоневрологический интернат г.Трубчевска» | 17.08.2016 |
| 7. | ГАСУСОН «Дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов» | 17.08.2016 |
| 8. | ГБОУ «Трубчевская школа-интернат» | 18.08.2016 |
| 9. | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | 18.08.2016 |
| 10. | МБОУ «Городецкая СОШ» | 18.08.2016 |
| 11. | МБОУ «Рябчевская СОШ» | 19.08.2016 |
| 12. | МБОУ «Селецкая СОШ» | 19.08.2016 |
| 13. | МБОУ «Сагутьевская СОШ» | 19.08.2016 |
| 14. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Журавлик» | 22.08.2016 |
| 15. | МБОУ «Белоберезковская СОШ № 1» | 22.08.2016 |
| 16. | МБОУ «Семячковская СОШ» | 22.08.2016 |
| 17. | МБОУ «Трубчевская гимназия» | 23.08.2016 |
| 18. | МБОУ «Трубчевская СОШ № 1» | 23.08.2016 |
| 19. | МОУ «Трубчевская СОШ № 2» | 23.08.2016 |
| 20. | МБОУ «Усохская СОШ» | 24.08.2016 |
| 21. | МОУ «Юровская СОШ» | 24.08.2016 |
| 22. | МБОУ «Плюсковская СОШ им. Героя-партизана Колабутина А.П.» | 24.08.2016 |
| 23. | МБОУДОД ЦДТ «Юность» | 25.08.2016 |
| 24. | МАУДО «Трубчевская детско-юношеская спортивная школа» | 25.08.2016 |
| 25. | МАУ ФОК «Вымпел» | 25.08.2016 |
| 26. | МБОУ «Трубчевский центр ПМСС» | 26.08.2016 |
| 27. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Теремок» | 26.08.2016 |
| 28. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Дельфин» | 26.08.2016 |
| 29. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Белочка» | 29.08.2016 |
| 30. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Родничок» | 29.08.2016 |
| 31. | МБДОУ детский сад комбинированного вида «Солнышко» | 29.08.2016 |
| 32. | МБУК «Трубчевский МЦК и О» | 30.08.2016 |
| 33. | МБУК «МЦБ Трубчевского района» | 30.08.2016 |
| 34. | МБОУДОД «Трубчевская ДШИ им.А.Вяльцевой» | 30.08.2016 |
| 35. | МБОУДОД «Белоберезковская ДМШ» | 02.09.2016 |
| 36. | МБУК «Трубчевский музей и планетарий» | 02.09.2016 |
| 37. | ООО «Жилкомсервис г. Трубчевск» | 05.09.-09.09.2016 |
| 38. | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» | 05.09.-09.09.2016 |
| 39. | ООО «УК «Ремкомплекс» | 05.09.-09.09.2016 |
| Теплоснабжающие, теплосетевые организации |  |  |
| 1. | ОАО "Монолит" | 29.09.-07.10.2016 |
| 2. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 29.09.-07.10.2016 |

Приложение N 2
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2016-2017 гг. теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой

энергии Трубчевского муниципального района

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение N 3
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2016-2017 гг. теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой

энергии Трубчевского муниципального района

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.